- 附件一：采购需求

- 一、项目概况

焦作师范高等专科学校教师教育技能实训中心和职业教育实训中心改造项目主要建设规模如下：

1、教师教育技能实训中心和职业教育实训中心改造项目：

1.1主要包括实验楼和网艺楼各功能区的内部装修 28792.00㎡，装修内容包含地面、顶棚、墙体、卫生间及局部装饰。具体包括：基础实验楼14002.00㎡、网艺楼14790.00 ㎡。

本项目建设规模与内容一览表（以最终设计施工图纸为准）

| 序号 | 工程量名称 | 工程量（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面面积 | 23112 |
| 2 | 墙面面积 | 17108 |
| 3 | 天棚面积 | 5446 |
| 4 | 玻璃隔断面积 | 589 |

1.2主要改造方案（以最终设计施工图纸为准）

本次改造已一二层为主要改造对象，三-五层仅局部改造

1.2.1一层、二层：

教室内：局部增加吊顶，地面铺设塑胶地面，墙面刷乳胶漆，更换门，局部拆改，做玻璃隔断墙；

大厅、走廊：吊顶拆改，墙面瓷砖拆除重新粉刷刷漆；地面局部重新铺装；

楼梯：墙面涂刷；踏步板油漆；

卫生间：原洁具及地面、墙面拆除；重新设计施工，更换管道、洁具，加装隔断，换门，吊顶；

1.2.2三-五层：

教室内：局部增加吊顶，更换门，局部做小玻璃窗口；

大厅、走廊：地面铺设塑胶地面；

楼梯：墙面涂刷；踏步板油漆；

卫生间：原洁具及地面、墙面拆除；重新设计施工，更换管道、洁具，加装隔断，换门，吊顶。

- 天井庭院改造工程：新增钢结构顶棚604.66㎡。

3、网艺楼、实验楼全套扫描版建筑、结构图及各个节点现状图片（报名后提供）

4、建设地点：焦作市山阳路998号（焦作师范高等专科学校新校区内）。

5、总投资：设计费：30万元；工程投资：859.68万元。

6、焦作师范高等专科学校教师教育技能实训中心和职业教育实训中心改造项目设计采购范围：初步设计方案、效果图设计（必须包含三处入口大厅、一处走廊、一处卫生间、三处门头设计等重要节点）及中标后续施工图设计（包括土建、安装、水电等所有涉及专业）、招标控制价及招标工程量清单的编制等所有工程及施工、验收、移交过程的配合服务等，后期技术服务至项目全部工程竣工验收备案结束。

- 二、报价要求

所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所需的所有费用。

- 合同履行期限：15日历天

合同签订后15日历天内提交最终效果图设计方案成果、完成施工图设计成果及招标控制价、招标工程量清单的编制。

- 四、质量：符合国家现行的设计质量标准和技术规范、规程要求及国家规定的设计文件深度要求，并保证其最终成果能通过相关部门审查。

- 五、合同签订

合同签订时间:成交单位在领取中标通知书三日内与采购人联系签订合同。

- 附件二：焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字或签章)：

日期：  年  月  日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人） 或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

- 附件三：报价表

报价表

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价（小写）： |  |
| 总报价（大写）： |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。

3、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日